2005-2018 YILLARI ARASI İLİMİZE TAHSİS EDİLEN TOPLAM ÖDENEK VE DAĞILIMI - 2005-2018 Yılları arası RİZE iline toplam ₺244.749.724 ödenek tahsis edildi. - ₺244.749.724 ödeneğin; - ₺162.526.226,74 Köy Yolları ve Yol Standardının geliştirilmesi için, - ₺32.627.864,76 Köy İçme Suları için, - ₺39.300.420,50 Ortak Alım (Akaryakıt-Trafik levhaları-Yedek Parça) ödeneği için, - ₺ 9.495.212,00 Devam Eden Projeler için - ₺800.000,00 Sayısal Harita için, CBS’de kullanılmak üzere tahsis edilmiştir.

2019 YILLI KÖYDES YATIRIMLARI - 2019 Yılında RİZE iline toplam ₺37.159.389 ödenek tahsis edildi. - ₺37.159.389 ödeneğin; - ₺23.072.604,72 Köy Yolları ve Yol Standardının geliştirilmesi için, - ₺3.053.749,25 Köy İçme Suları için, - ₺10.033.035,03 Ortak Alım (Akaryakıt-Trafik levhaları-Yedek Parça) ödeneği için, - ₺1.000.000,00 Sayısal Harita için, CBS’de kullanılmak üzere tahsis edilmiştir.

2020 YILLI KÖYDES YATIRIMLARI - 2020 Yılında RİZE iline toplam ₺37.159.389 ödenek tahsis edildi. - ₺37.159.389 ödeneğin; - ₺24.133.745,40 Köy Yolları ve Yol Standardının geliştirilmesi için, - ₺1.877.826,90 Köy İçme Suları için, - ₺10.147.816,70 Ortak Alım (Akaryakıt-Trafik levhaları-Yedek Parça) ödeneği için, - ₺1.000.000,00 Sayısal Harita için, CBS’de kullanılmak üzere tahsis edilmiştir.

2005-2020 YILLARI ARASI İLİMİZE TAHSİS EDİLEN TOPLAM ÖDENEK VE DAĞILIMI - 2005-2020 Yılları arası RİZE iline toplam ₺319.068.502 ödenek tahsis edildi. - ₺319.068.502 ödeneğin; - ₺209.732.576,86 Köy Yolları ve Yol Standardının geliştirilmesi için, - ₺37.559.440,91 Köy İçme Suları için, - ₺59.481.272,23 Ortak Alım (Akaryakıt-Trafik levhaları-Yedek Parça) ödeneği için, - ₺ 9.495.212,00 Devam Eden Projeler için - ₺2.800.000,00 Sayısal Harita için, CBS’de kullanılmak üzere tahsis edilmiştir.

| RİZE İLİ 2005 - 2019 YILLARI ARASI KÖYDES KAPSAMINDA YAPILAN İŞLERİN İCMALİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Köy Sayısı | Ünite Sayısı | Toplam Nüfus(2019) |  | KÖY YOLLARI |  |  |  |  |  | SANAT YAPILARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | YILLAR | Asfalt | Beton | Stabilize | Tesviye | Hamyol | ONARIM | Köprü |  | Menfez |  |  | Taş Duvar |  |  | Perde Beton Duvar |  | Büz |
| Ad. | Ad. | Ad. |  | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Ad. | Mt. | Ad. | Mt. |  | Ad. | M3 |  | Ad. | Mt. | Ad. |
| 346 | 1447 | 101.357 | 2005-2018 TOPLAM | 141,960 | 871,821 | 21,10 | 7,00 | 7,00 | 332 | 30 | 451 | 361 |  | 3.074 | 1441 |  | 150.547 | 206 | 4.491 | 5.428 |
|  |  |  | 2019 | 2,190 | 80,224 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 12 |  | 76 | 36 |  | 7.655 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2005-2019 TOPLAM | 144,150 | 952,045 | 21,10 | 7,00 | 7,00 | 355 | 30 | 451 | 363 |  | 3.150 | 1477 |  | 158,202 | 206 | 4.491 | 5.428 |

| KÖYDES ÖNCESİ VE SONRASI YOL AĞI DURUMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Köy Sayısı | Ünite Sayısı | Nüfus (2019) | Asfalt | Parke Taşı | Beton | Stabilize | Tesviye | Mutasavver (Hamyol) | Toplam |
|  | Adet | Adet | Adet | Km. | Km. | Km. | Km. | Km. | Km. | Km. |
| KÖYDES ÖNCESİ | 346 | 1.447 | 101.357 | 118,430 | 0 | 1.005,320 | 3.789,350 | 413,950 | 379,450 | 5.706,500 |
| 01.01.2020 TARİHİ İTİBARI İLE |  |  |  | 570,344 | 23,450 | 1.820,122 | 3.410,600 | 469,010 | 669.950 | 6.963.476 |

| RİZE İLİ KÖY VE BAĞLILARINA GÖRE YILLAR İTİBAR, İLE İÇME SUYU DURUMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İÇME SUYU DURUMU | KÖYDES ÖNCESİ | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet |
| SULU | 1.324 | 1.345 | 1.376 | 1.416 | 1.412 | 1437 | 1481 | 1497 | 1641 | 1671 | 1685 | 1681 | 1681 | 1681 | 1687 | 1680 |
| YETERSİZ | 461 | 446 | 417 | 377 | 382 | 331 | 287 | 271 | 130 | 104 | 90 | 80 | 80 | 80 | 73 | 73 |
| SUSUZ | 63 | 57 | 55 | 55 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| TOPLAM | 1.848 | 1.848 | 1.848 | 1.848 | 1.835 | 1808 | 1808 | 1808 | 1811 | 1815 | 1815 | 1801 | 1801 | 1801 | 1800 | 1793 |
| NOT: ilimizde köy ve ünitelerin belediyelere bağlanma ve ayrılmalarından dolayı köy ve ünite sayısında düşüş ve yükselmeler yaşanmıştır. Ve susuz olan yerlerimiz nüfus barındırmayan yayla ve mezrelerimizdir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |